Dio I - Opći podaci o postupku nabave - Projekt Zagreb: Upravljanje projektom

….

## Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: Projekt Zagreb: Upravljanje projektom

Evidencijski broj nabave: _____________________

Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak

##### Naručitelj provodi ovaj postupak kao središnju odnosno povremenu zajedničku javnu nabavu.

Naručitelj provodi postupak nabave u ime i za račun drugog subjekta.

Sukladno članku 366. ZJN2016 i na temelju Sporazuma o reguliranju međusobnih prava i obveza u postupcima javne nabave i Ovlaštenja Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb, OIB: 61817894937, telefon + 385 1 6101-111, www.zagreb.hr, adresa elektroničke pošte: javna.nabava@zagreb.hr, kao središnje tijelo za nabavu provodi postupak javne nabave i sklapa ugovor o javnoj nabavi u ime i za račun Naručitelja: VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb, Ulica Frana Folnegovića 1, OIB : 83416546499.

Procijenjena vrijednost nabave: 10.572.000,00 EUR

##### Obrazloženje glavnih razloga zašto predmet nije podijeljen na grupe: Projektom, koji je predmet usluge upravljanja, planira se unaprijediti sustav vodoopskrbe i odvodnje na uslužnom području Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. izgradnjom i rekonstrukcijom komunalnih vodnih građevina, dogradnjom i rekonstrukcijom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te unaprjeđenjem linije obrade mulja. S obzirom da je Studijom izvodljivosti određeno da predmet nabave predstavlja jednu funkcionalno tehničku cjelinu, isti nije podijeljen na grupe te Ponuditelj mora ponuditi predmet nabave u cijelosti, odnosno ponuda mora obuhvatiti cijeli Troškovnik.

Vrsta ugovora o javnoj nabavi: Usluge

##### Naručitelj sklapa s odabranim ponuditeljem ugovor o javnoj nabavi.

Elektronička dražba: Naručitelj ne provodi elektroničku dražbu.

Dinamički sustav nabave: Naručitelj ne uspostavlja dinamički sustav nabave.

Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: ___________________________

## Podaci o predmetu nabave

Predmet nabave je usluga upravljanja Projektom Zagreb (Razvoj vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Zagreb) koji se sufinancira iz EU fondova.

CPV oznaka i naziv: 71541000 Usluge vođenja projekta u građevinarstvu

### Opis predmeta nabave: Usluga upravljanja Projektom Zagreb

Opis: Usluga upravljanja projektom u okviru ovog ugovora provodi se sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15 s izmjenama i dopunama), Zakonu o gradnji (NN 155/25), važećim propisima koji se odnose na predmet ovog postupka javne nabave, pravilnicima i hrvatskim normama, pravilima struke, projektnoj dokumentaciji, posebnim zahtjevima Naručitelja po ugovorima o izvođenju radova te Projektnom zadatku. Usluga uključuje i aktivnosti (FIDIC) Inženjera (za Aktivnosti 1-7) te aktivnosti upravljanja BIM okruženjem (za Aktivnosti 6 i 7).

Usluga upravljanja projektom provodi se u potpunoj sukladnosti s relevantnim zakonodavstvom RH i EU. Prema odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15 s izmjenama i dopunama) projekt zbog svoje investicijske vrijednosti ulazi u obavezu imenovanja Voditelja projekta od strane Naručitelja.

Ugovor za usluge upravljanje projektom projekta obuhvaća slijedeće aktivnosti:

- AKTIVNOST 1 - "UPRAVLJANJE PROJEKTOM USPOSTAVE NULTE ZONE VODOOPSKRBE GRADA ZAGREBA"

- AKTIVNOST 2 - "UPRAVLJANJE PROJEKTOM ŠIRENJA MREŽE ODVODNJE NASELJA STUPNIK I KOLEKTOR II. PARALELA S REKONSTRUKCIJAMA U NASELJIMA ODRA, HRAŠĆE, MALA MLAKA I VELIKO POLJE I PRODUŽENA ISLANDSKA"

- AKTIVNOST 3 - "UPRAVLJANJE PROJEKTOM ŠIRENJA MREŽE ODVODNJE NA PODRUČJU RESNIKA, SESVETSKE SOPNICE I POPOVCA I SPOJ SESVETA NA CUPOVZ"

- AKTIVNOST 4 - "UPRAVLJANJE PROJEKTOM REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE NA PODRUČJU SESVETA"

- AKTIVNOST 5 - "UPRAVLJANJE PROJEKTOM IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE GLAVNIČICA TE NADOGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE NA PODRUČJU SESVETA"

- AKTIVNOST 6 - "UPRAVLJANJE PROJEKTOM DOGRADNJE CENTRALNOG UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA NA 3. STUPANJ PROČIŠĆAVANJA ZA UKLANJANJE DUŠIKA I FOSFORA"

- AKTIVNOST 7 - "UPRAVLJANJE PROJEKTOM UNAPRJEĐENJA LINIJE OBRADE MULJA NA CENTRALNOM UREĐAJU ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA S UVOĐENJEM TH PROCESA I TERMALNOG SUŠENJA"

- AKTIVNOST 8 - "UPRAVLJANJE AKTIVNOŠĆU INFORMIRANJA I VIDLJIVOSTI"

Detaljan opis predmeta nabave nalazi se u prilogu ove Dokumentacije o nabavi (dalje u tekstu: DON) Prilog 3_Projektni zadatak.

CPV oznaka i naziv: 71541000 Usluge vođenja projekta u građevinarstvu

CPV oznaka i naziv: 71310000 Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu

CPV oznaka i naziv: 48321100-4 Programski paket za računalom potpomognuto crtanje (CAD)

CPV oznaka i naziv: 48321100-5 Sustav za računalom potpomognuto crtanje (CAD)

CPV oznaka i naziv: 72268000-1 Usluge nabave programske podrške

CPV oznaka i naziv: 72600000-6 Usluge računalne podrške i savjetodavne usluge

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

Broj ili uputa na projekt: PKK 2021-2027.

EU Program: Kohezijski fond (CF) 2021.

Opis projekta: PKK 2021-2027.

Dodatni podaci: OPĆA NAPOMENA

Ponuda je izjava volje Ponuditelja u pisanom obliku da će izvesti radove u skladu s uvjetima i zahtjevima iz DON.

Pri izradi ponude Ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz DON te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst DON.

MJERODAVNO PRAVO

Na ovaj postupak javne nabave primjenjuje se, kao mjerodavno pravo, zakonodavstvo Republike Hrvatske, a kao „lex specialis“ Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16 s izmjenama i dopunama; dalje u DON: ZJN2016) i prateći podzakonski propisi. Na istim osnovama zakonodavstvo Republike Hrvatske je mjerodavno i u odnosima Naručitelja i trećih, a koji su direktno ili indirektno svojim manifestacijama volje dionici ovog postupka nabave, a to se osobito odnosi, ali ne ograničavajući se, na izdavatelje bankarskih jamstava i podugovaratelje.

#### Količina predmeta nabave

Naručitelj je odredio točne količine u troškovniku.

#### Tehničke specifikacije

Detaljne tehničke specifikacije se nalaze u zasebnom prilogu (Prilog 3_Projektni zadatak).

Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave: Obzirom da je predmet nabave usluga upravljanja projektom ova DON ne upućuje na marku, izvor, patent i sl. te se ne propisuju kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave.

Pri izradi tehničkih specifikacija nisu uzeti u obzir kriteriji dostupnosti za osobe s invaliditetom jer za korištenje sustava javne vodoopskrbe i sustava javne odvodnje nisu potrebne posebne prilagodbe kako bi se omogućilo korištenje osobama s invaliditetom.

#### Troškovnik

Detaljan troškovnik se nalazi u zasebnom prilogu ove DON (Troškovnik).

#### Mjesto izvršenja

Glavno mjesto izvršenja: Mjesto izvršenja ugovora je Grad Zagreb i Općina Stupnik.

Mjesto izvršenja usluga je uslužno područje Naručitelja Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zagreb na području Grada Zagreba, poslovne prostorije Naručitelja te poslovne prostorije Ugovaratelja.

Mjesto izvođenja radova koji su predmet pružanja usluga upravljanja projektom je uslužno područje Naručitelja Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zagreb.

#### Trajanje ugovora

Trajanje ugovora je 42 mjeseca

Početak ugovora je od uvođenja u posao.

Izvršenje usluga počinje najranije u roku od 7 dana od dana kada Naručitelj dostavi Izvršitelju obavijest o uvođenju u posao - Nalog za početak izvršenja usluga za svaku stavku Troškovnika (AKTIVNOST) zasebno od kada počinje teći ugovoreni rok, ukoliko je primjenjivo, za izvršenje ugovorenih obaveza u okviru pojedine AKTIVNOSTI, a ovisno o početku izvođenja radova za AKTIVNOSTI 1 – 7 odnosno ovisno o početku izvršenja usluga za AKTIVNOST 8.

Izvršitelj će biti uveden u posao putem Zapisnika o uvođenju u posao.

Prilikom uvođenja u posao Izvršitelju će se dostaviti sva potrebna dokumentacija za izvršenje Ugovorenih obaveza.

Ukupno očekivano trajanje usluga upravljanja projektom je 42 mjeseca, a u svakom slučaju usluga završava sa danom završetka zadnje AKTIVNOSTI.

Detaljniji prikaz trajanja pojedine aktivnosti, naveden je u prilogu ove DON - Projektni zadatak, točka 4. Trajanje Ugovora. Datum početka izvođenja radova / pružanja usluga koji su predmet usluge upravljanja projektom ovisan je o provedbi postupaka javne nabave. Izvršitelj je suglasan i u obvezi prilagoditi se s pružanjem usluga stvarnim rokovima početka i završetka realizacije projekta.

Usluge se smatraju izvršenim kada Izvršitelj u potpunosti obavi sve obveze i Naručitelju preda odgovarajuću dokumentaciju u svemu sukladno Projektnom zadatku.

Obveza Izvršitelja je sudjelovanje u primopredaji izvedenih radova odnosno usluga, okončanom obračunu te tehničkom pregledu građevina, ukoliko se radi o AKTIVNOSTIMA koje uključuju ishođenje uporabne dozvole, za svaku AKTIVNOST neovisno da li se isti provode prije ili nakon isteka roka završetka pružanja usluga.

Ovom DON je određeno ukupno očekivano trajanje izvođenja radova koji su, pored ostalog, predmet usluge upravljanja projektom, kao i očekivano trajanje usluge upravljanja projektom. Isto tako navedeno je predviđeno trajanje pojedinih aktivnosti te se ponuditeljima naglasilo da je dani raspored indikativan te su moguće izmjene tijekom izvršenja ugovora.

Kako Naručitelj u trenutku pokretanja ovog postupka nabave nije u mogućnosti odrediti točan početak i završetak izvršenja predmetne usluge upravljanja projektom rokovi će se sukladno očekivanom navedenom trajanju iz DON prilagoditi početku izvršenja Ugovora o izvođenju radova / pružanja usluge koje su predmet usluge upravljanja projektom.

Izvršitelj je obavezan surađivati sa Naručiteljem tijekom perioda koji obuhvaća utvrđivanje i otklanjanje nedostataka u okviru jamstvenog roka radova u trajanju 2 godine, a prema Ugovorima o izvođenju radova kako bi pružio podršku Naručitelju u vezi s mogućim ugovornim, tehničkim ili operativnim pitanjima koja se mogu pojaviti u tom razdoblju. Na kraju navedenog perioda, Naručitelj može zahtijevati završni obilazak.

Izvršitelj je u obvezi jednom godišnje tijekom razdoblja trajnosti projekta dostaviti nacrt Izvještaja nakon provedbe projekt na način kako je opisano u točki 6. Zahtjevi izvještavanja.

#### Opcije i moguća obnavljanja

Opcije: Nije primjenjivo.

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: Nije primjenjivo.